**BẢNG KẾ HOẠCH**

**Topic 9**: Cloud computing (salesforce)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Thành viên*** | ***MSSV*** |
| Huỳnh Thị An Nhiên(NT) | 15082451 |
| Nguyễn Hoàng Kim Phượng | 15078351 |
| Nguyễn Văn Phúc | 15045921 |

* **Target:**  tạo giao diện ‘Quản lý điểm sinh viên’ gồm các visualforce page: trang chủ, quản lý giáo viên, quản lý sinh viên, quản lý môn học, quản lý điểm.

**Timeline:** 15/08/2017🡪17/10/2017.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Tuần*** | ***Công việc*** | ***Thành viên*** | ***Đánh giá*** |
| 1 | **Bắt đầu với VisualForce (15/08/2017)** | |  |
| + Đăng kí tài khoản VisualForce(mục đích viết code)  + Lập bảng kế hoạch | Cả nhóm | Hoàn Thành |
| 2 | **Tạo và chỉnh sửa trang VisualForce (22/08/2017🡪29/08/2017)** | |  |
| + tạo page: quản lý giáo viên, sinh viên | Phúc | Đang hoàn thành |
| + tìm hiểu về cloud, tạo page trang chủ | Nhiên | Đang hoàn thành |
| + tạo page quản lý môn học, quản lý điểm | Phượng | Đang hoàn thành |
| 3 | **Sử dụng các biến và công thức đơn giản (29/08/2017🡪05/09/2017)** | |  |
| + Global variables | Phượng |  |
| + Formula expressions | Phúc |  |
| + Conditional expressions | Nhiên |  |
| 4 | **Sử dụng bảng điều khiển tiêu chuẩn(05/09/2017🡪12/09/2017)** | |  |
| + Find a Record Id and Add It to the request URL | Phúc |  |
| + Display Data from a Single Record | Phượng |  |
| + Display Fields from Related Records | Nhiên |  |
| 5 | **Trình bày bảng, bảng ghi và field (12/09/2017🡪19/09/2017)** | |  |
| + Create a Visualforce Page with a Standard Controller  + Display Record Detail | Phượng |  |
| + Display Related Lists | Nhiên |  |
| + Display Individual Fields  + Display A Table | Phúc |  |
| 6 | **Nhập dữ liệu vào form(19/09/2017🡪26/09/2017)** | |  |
| + Create a Basic Form | Phượng |  |
| + Add Field Label and Platform Styling  + Display Form Errors and Messages | Phúc |  |
| + Edit Related Records | Nhiên |  |
| 7 | **Sử dụng bảng điều khiển danh sách tiêu chuẩn (26/09/2017🡪03/10/2017)** | |  |
| + Display a List of Record | Nhiên |  |
| + Add List View Filtering to the List | Phượng |  |
| + Add Pagination to the List | Phúc |  |
| 8 | **Sử dụng tài nguyên tỉnh (03/10/2017🡪10/10/2017)** | |  |
| + Create and Upload a simple Static Resource | Phúc |  |
| + Add a Static Resource to a Visualforce Page | Phượng |  |
| + Create and Upload a Zipped Static Resource  + Add zipped Static Resource to a Visualforce Page | Nhiên |  |
| 9 | **Tạo và sử dụng bảng điều khiển tùy chỉnh (17/10/2017)** | |  |
| + Create Visualforce Page that Uses a Custom controller | Nhiên |  |
| + Create a Custom controller Apex Class  + Add a Method to Retrieve Records | Phượng |  |
| + Add a New Action Method | Phúc |  |
| 10 | **Hoàn thành và báo cáo kết quả với giảng viên** | Cả nhóm |  |